유니크시스템 미팅 회의록

WIMS 2.0 개선 방향 및 1차 범위 검토

| 회의 일자 | 2026년 4월 13일 |
| --- | --- |
| 회의 목적 | WIMS 2.0 1차 구축 범위와 자재/단가/공정 표준화 방향 검토 |
| 개발사 참석자 | 이상락, 김지광, 김진호, 김성현 |
| 클라이언트 참석자 | 유미숙, 임유화, 신준섭, 이기민 |
| 공유 대상 | 내부 개발팀 및 외부 클라이언트 공용 |

1. 회의 개요

회의 성격: WIMS 2.0 1차 구축 범위 및 기준 데이터 정비 방향 협의

주요 안건: 16개 요구사항 기준 1차 적용 범위, 자재/제품/단가/공정 관리 체계, 표준화 및 자료 수집 방향

2. 안건별 정리

2.1 1차 범위

총 요구사항 약 16건 기준으로 1차 범위와 후속 범위 구분

1차 우선 항목: 원자재 관리, 부자재 관리, 구매처/거래처 관리, 자재 코드 체계, 자재 등록 간소화, 복사 기능, 단가 관리, 공정 관리

고도화 항목 및 예외 케이스 대응은 후속 단계로 분리 검토

2.2 자재 및 부자재 관리

원자재와 부자재 메뉴 분리 운영

등록, 수정, 삭제, 목록 조회 기능 포함

원자재는 알루미늄, 프로파일, 유리 등 규격 중심 관리

부자재는 실리콘, 접착제 등 별도 성격 품목 중심 관리

기존의 반복 입력과 관리 복잡도 축소 필요

2.3 코드 체계 및 제품 분류

자재 등록 시 자동 코드 부여 기능 적용 가능

자동 코드 부여 정책은 클라이언트 제공 기준 필요

자재 코드는 중복되지 않는 유일값 체계로 관리 필요

부자재 포함 전체 코드 체계 표준화 필요

제품 분류는 대/중/소 또는 카테고리 체계 기반 정리

제품 코드명은 나라장터 종합쇼핑몰 계약 명칭 및 코드 기준 유지 필요

제품 코드명 자체는 임의 변경 불가

2.4 등록 간소화 및 복사 기능

자재 등록 화면 단순화 추진

필수 입력 항목은 유지하되 사용성 중심으로 재구성

기존 자재 또는 기존 제품 구성 복사 후 일부 항목만 수정하는 방식 필요

파생 품목이 많은 구조상 복사 기반 등록이 핵심 기능으로 판단

2.5 단가 관리

거래처별 단가 변경 관리 기능 필요

변경 단가를 수동 입력 방식으로 관리하고 관련 자재에 반영하는 구조 필요

설계 시점 단가, 실행예산/계약 체결 시점 단가, 실제 발주 시점 단가 간 차이 반영 정책 필요

기존 설계 건은 당시 단가 유지, 이후 건은 변경 단가 적용하는 시점 기준 관리 검토

설계 진행 중 단가 변경 시 일괄 반영 또는 버전 분리 처리 기준 필요

메일 및 계약서 기반 변경 방식으로 인해 거래처 연계 자동 업데이트는 사실상 불가

단가 변경 관리는 수동 입력을 기본 정책으로 검토

2.6 공정 관리 및 BOM 구조

공정 관리 기능은 신규 범주로 검토

절단, 피스 작업, 실리콘 작업, 널링 등 제조 공정 단위 관리 필요

공정별 비용 산정 기준 등록 필요

제품 구성은 자재, 부자재, 공정, 옵션을 포함하는 BOM 구조로 관리

변경 이력, 버전, 승인 흐름, 담당자 추적 기능 필요

표준화 가능한 공정과 구성은 최대한 표준화, 예외 항목은 별도 처리

2.7 설계-제작 연계 및 표준화

목표 방향: 설계 데이터가 제작 및 공장 단계까지 연결되는 구조

실측 사이즈 및 기준값 입력 후 후속 공정 자동 연계 목표

커튼월은 복잡한 전체 형태보다 표준형 가이드 우선 정의 필요

보강재 적용 여부는 티크니스 외에도 지역별 바람계수, 층고 등 복합 조건을 함께 반영하는 정책 필요

기존 엑셀 수식 기반 계산 로직과 기준 정책을 시스템에 반영할 수 있도록 자료 확보 필요

보강재 자동 반영 및 표시가 가능하도록 높이 기준, 풍하중 기준, 예외 처리 기준 정리 필요

버전 관리 과정에서 설계 부담이 늘지 않도록 각파이프, 보강재, 압출 관련 자료의 사전 등록 필요

대표 제품, 파생 형태, 예외 사례를 최대한 많이 수집하여 표준화 범위 확정 필요

3. 결정 및 공감 사항

1차 구축은 기능 추가보다 기준 데이터와 관리 체계 정비에 우선순위 부여

자재, 제품, 단가, 공정은 분리 운영이 아니라 연계 구조로 설계

복사 기능, 시점 기준 단가 관리, 버전 관리, 공정 관리가 핵심 축

표준화 가능한 범위는 최대한 표준화하고, 예외 사항은 사례 기반으로 별도 정리

4. 요청 및 후속 과제

자재/부자재 분류 기준 및 필수 입력 항목 확정

자재 코드 및 제품 코드 자동 생성 규칙 정의

자재 자동 코드 부여 정책 및 유일값 기준 정리

나라장터 종합쇼핑몰 계약 명칭 및 코드 유지 기준 반영

단가 변경 시점별 적용 원칙 정리

공정 항목, 공정 단가, 공정 세트 기준 정리

커튼월 표준형 가이드 정리

보강재 자동 반영을 위한 엑셀 수식, 높이 기준, 풍하중 기준, 정책 자료 정리

각파이프, 압출, 보강재 관련 자료 사전 등록용 목록 수집

대표 제품 및 예외 사례 자료 추가 수집

자료 요청과 피드백 전달 채널 단일화 검토

5. 참고

작성 기준: 회의 녹음 내용 우선 반영, 자동 전사 텍스트는 보조 참고 자료로만 활용

유의 사항: 오인식 가능성이 높은 문구는 제외하고, 반복 확인된 핵심 안건만 반영