WIMS 시스템 개선 개발

개발환경 구성 결과서

PP13-1  v1.0

| 문서코드 | PP13-1 | 버전 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 2026. 03. 25. | 작성자 | 김지광 |
| 승인자 | 유미숙 (유니크시스템) |  |  |
| 참조 문서 | CO11-1 개발환경 구성 계획서 v1.0 |  |  |

코드크래프트

CodeCraft

# 문서 변경 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.03.25 | 김지광 | 초안 작성 — 개발환경 구성 결과 기록 | 유미숙 |

# 1. 개요

본 문서는 WIMS 시스템 개선 프로젝트의 개발환경 구성 결과를 기록한다. CO11-1 개발환경 구성 계획서(v1.0)에서 정의한 환경이 실제로 구성 완료되었음을 확인하고, 각 구성 항목별 결과 및 검증 내역을 정리한다.

본 결과서는 특허청 SW 개발방법론 PP(개발준비) 단계의 필수 산출물로서, 형상관리(Git/GitHub), CI/CD(GitHub Actions), 데이터베이스(MariaDB), 서버/인프라(AWS), 개발 도구 환경이 정상적으로 구성되어 개발 착수가 가능한 상태임을 증명한다.

구성 완료 확인: 전체 개발환경 구성이 완료되어, 모든 개발자가 동일한 환경에서 개발을 수행할 수 있는 상태임을 확인합니다.

# 2. 형상관리 환경 구성 결과

Git 및 GitHub 기반 형상관리 환경을 구성하고, GitHub Flow 브랜치 전략을 적용하였다. 3개 저장소(프론트엔드, 백엔드, 안드로이드)를 생성하고 브랜치 보호 규칙을 설정하였다.

| 항목 | 구성 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 형상관리 도구 | Git 2.x + GitHub (Organization 계정) | 완료 |
| 저장소 생성 | wims-frontend (Vue 3 프론트엔드) | 완료 |
|  | wims-api (Kotlin Spring Boot 백엔드) | 완료 |
|  | wims-android (현장실측 안드로이드 앱) | 완료 |
| 브랜치 전략 | GitHub Flow 적용 (main + feature/* + hotfix/*) | 적용 |
| 브랜치 보호 규칙 | main 브랜치: 직접 푸시 금지, PR 필수, 1인 이상 리뷰 승인 후 머지 | 적용 |
| 코드 리뷰 | PR 기반 코드 리뷰 의무화, GitHub PR 템플릿 설정 완료 | 완료 |

# 3. CI/CD 환경 구성 결과

GitHub Actions를 사용하여 프론트엔드, 백엔드, 안드로이드 각각의 빌드/배포 파이프라인을 구성하였다. PR 머지 시 자동 배포가 트리거되며, 배포에 필요한 Secrets(AWS 자격증명, DB 정보 등)를 GitHub에 등록하였다.

| 파이프라인 | 구성 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| CI/CD 도구 | GitHub Actions (GitHub 저장소 내장) | 완료 |
| 프론트엔드 빌드/배포 | Workflow: npm install → Vite build → S3 업로드 → CloudFront 캐시 무효화 | 완료 |
| 백엔드 빌드/배포 | Workflow: Gradle build → JAR 생성 → EC2 배포 (SCP/SSM) | 완료 |
| 안드로이드 빌드 | Workflow: Gradle build → APK/AAB 생성 → 내부 배포 | 완료 |
| 배포 트리거 | 프론트/백엔드: main 브랜치 PR 머지 시 자동 배포 / 안드로이드: 태그(tag) 생성 시 배포 | 적용 |
| Secrets 등록 | AWS 자격증명, DB 접속 정보, JWT 시크릿 키 등 GitHub Secrets에 등록 | 완료 |

# 4. 데이터베이스 환경 구성 결과

개발 환경(사내 서버) 및 운영 환경(AWS RDS)의 MariaDB를 구성하고, Flyway를 통한 스키마 버전 관리 체계를 적용하였다. 초기 스키마 마이그레이션(V1)이 정상 적용됨을 확인하였다.

| 항목 | 구성 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 개발 DB | MariaDB 10.11 LTS — 사내 서버 설치 완료 | 완료 |
| 운영 DB | AWS RDS MariaDB (db.m6i.large, 2vCPU/8GB, Single-AZ, 서울 리전) | 완료 |
| 스키마 관리 | Flyway 적용 — Spring Boot 연동 (spring.flyway.enabled=true), 마이그레이션 디렉토리(db/migration) 생성 | 완료 |
| 초기 스키마 | V1__init_schema.sql 작성 — 기본 테이블 구조 생성, 개발 DB 적용 확인 | 완료 |
| 접속 계정 | 개발용/운영용 DB 계정 분리 생성, 권한 설정 완료 (Secrets Manager 등록) | 완료 |
| 백업 정책 | RDS 자동 백업 7일 보관 설정, EBS 스냅샷 월 1회 설정 | 완료 |

# 5. 서버/인프라 환경 구성 결과

AWS 서울 리전(ap-northeast-2)에 운영 인프라를 구성하였다. EC2(API 서버), RDS(DB), S3+CloudFront(프론트엔드 및 파일 저장), ALB(로드밸런서), WAF(보안), CloudWatch(모니터링) 등 전체 서비스를 설정하고 동작을 확인하였다.

| 항목 | 구성 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 서버 | EC2 m6i.large (2vCPU, 8GB) — JDK 17 설치, systemd 서비스 등록 | 완료 |
| 프론트엔드 호스팅 | S3 버킷 생성 + CloudFront 배포 설정 (HTTPS, 캐시 정책) | 완료 |
| 로드밸런서 | ALB 생성 — HTTPS 리스너 (ACM SSL 인증서 연동), 헬스체크 설정 | 완료 |
| DNS | Route 53 호스팅 영역 생성, 도메인 레코드 설정 | 완료 |
| 파일 저장소 | S3 Standard 버킷 생성 (CAD 도면, 사진, 문서 저장용), CORS 설정 | 완료 |
| 보안 | WAF 웹 ACL 적용 (API 보호), VPC 구성 (Public/Private Subnet), Security Group 설정 | 완료 |
| 모니터링 | CloudWatch 대시보드 구성, 알람 설정 (CPU, 메모리, API 응답시간) | 완료 |
| 시크릿 관리 | Secrets Manager — DB 접속 정보, JWT 시크릿 키, MES API 인증 정보 등록 | 완료 |

# 6. 개발 도구 환경 구성 결과

프로젝트에서 사용하는 IDE, DB 관리 도구, API 문서 도구, 디자인 도구의 라이선스 확보 및 팀 환경 구성을 완료하였다.

| 구분 | 도구 | 구성 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE (백엔드/모바일) | IntelliJ IDEA | 팀 라이선스 확보, Kotlin/Spring 플러그인 설치 가이드 배포 | 완료 |
| IDE (프론트엔드) | VS Code | Volar, ESLint, Prettier 확장 설치 가이드 배포 | 완료 |
| DB 관리 | DBeaver | 개발 DB 접속 프로파일 설정, 팀 공유 | 완료 |
| API 문서/테스트 | Swagger UI | SpringDoc 연동, /swagger-ui 경로 접근 확인 | 완료 |
| 디자인 | Figma | 팀 워크스페이스 생성, 프로젝트 보드 구성 | 완료 |

# 7. 구성 검증 결과

개발환경 구성이 정상적으로 완료되었는지 확인하기 위해 아래 검증 항목을 수행하였다. 전체 8개 항목에 대해 모두 Pass 판정을 확인하였다.

| No | 검증 항목 | 검증 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Git 저장소 접근 및 clone | 전 개발자 3개 저장소 clone 확인 | Pass |
| 2 | 브랜치 보호 규칙 동작 | main 직접 push 차단, PR 리뷰 필수 확인 | Pass |
| 3 | 프론트엔드 CI/CD 파이프라인 | PR 머지 → S3 배포 → CloudFront 반영 확인 | Pass |
| 4 | 백엔드 CI/CD 파이프라인 | PR 머지 → JAR 빌드 → EC2 배포 → 헬스체크 확인 | Pass |
| 5 | DB 접속 및 Flyway 마이그레이션 | 앱 기동 시 V1 마이그레이션 자동 적용 확인 | Pass |
| 6 | Swagger UI API 문서 접근 | /swagger-ui 경로 접속 및 API 목록 표시 확인 | Pass |
| 7 | AWS 인프라 서비스 정상 동작 | EC2, RDS, S3, ALB, CloudFront, WAF 상태 확인 | Pass |
| 8 | 모니터링 알람 동작 | CloudWatch 알람 테스트 (CPU 임계치 초과 시 알림) | Pass |

검증 결과: 전체 8개 검증 항목 Pass. 개발환경 구성이 정상 완료되어 개발 착수가 가능한 상태임을 확인합니다.

비고: 안드로이드 앱(현장실측 시스템) 개발환경은 Phase 2(M4) 착수 시 모바일 개발자(김현봉) 합류 후 최종 확인 예정. 기본 저장소 및 CI/CD 파이프라인은 사전 구성 완료.