WIMS 시스템 개선 개발

개발환경 구성 계획서

CO11-1  v1.0

| 문서코드 | CO11-1 | 버전 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 2026. 03. 25. | 작성자 | 김지광 |
| 승인자 | 유미숙 (유니크시스템) |  |  |

코드크래프트

CodeCraft

# 문서 변경 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.03.25 | 김지광 | 초안 작성 | 유미숙 |

# 1. 개요

본 문서는 WIMS(Window & Curtain Wall Information Management System) 시스템 개선 프로젝트의 개발환경 구성 계획서로서, 특허청 SW 개발방법론 CO11(개발환경 구성) 작업의 산출물이다.

목표 시스템 구현을 위해 필요한 전산 자원, 개발 도구, 데이터베이스, CI/CD 파이프라인, 형상관리 전략 등 개발 환경의 전체 구성 요소와 조달 방법을 정의하며, 모든 개발자가 동일한 환경에서 개발을 수행할 수 있도록 표준화된 환경 구성 방법을 제시한다.

적용 범위: WIMS 2.0 웹 시스템 (프론트엔드 + 백엔드 API), 안드로이드 현장실측 앱, AWS 클라우드 인프라 참조 문서: PP11-1 TFT 구성계획서 v2.2, 개발계획서 v1.2, AWS 월비용 추산서

# 2. 개발환경 구성

## 2.1 구성 요소

WIMS 2.0 시스템 개발에 필요한 기술 스택의 구성 요소, 버전, 조달 방법을 아래와 같이 정의한다.

| 구분 | 구성 요소 | 내용 (버전/스펙) | 조달 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | 프레임워크 | Vue 3 (Composition API) | 오픈소스 |
|  | 빌드 도구 | Vite 5.x | 오픈소스 |
|  | 상태 관리 | Pinia | 오픈소스 |
|  | 라우팅 | Vue Router 4 | 오픈소스 |
|  | UI 컴포넌트 | 자체 구현 (BOM 트리 뷰, 데이터 테이블 등) | 자체 개발 |
| 백엔드 | 언어 | Kotlin | 오픈소스 |
|  | JDK | JDK 17 (LTS) | 오픈소스 (Eclipse Temurin) |
|  | 프레임워크 | Spring Boot 3.x + Spring MVC | 오픈소스 |
|  | ORM | Spring Data JPA (Hibernate) | 오픈소스 |
|  | 빌드 도구 | Gradle (Kotlin DSL) | 오픈소스 |
|  | 인증/보안 | Spring Security + JWT | 오픈소스 |
|  | API 문서 | SpringDoc (Swagger UI) | 오픈소스 |
|  | DB 스키마 관리 | Flyway | 오픈소스 |
| 데이터베이스 | DBMS | MariaDB 10.11+ (LTS) | 오픈소스 |
|  | 운영 DB | AWS RDS MariaDB (db.m6i.large, 2vCPU/8GB) | AWS 클라우드 서비스 |
|  | 개발 DB | MariaDB (사내 서버) | 자체 운영 |
| 모바일 | 플랫폼 | Android 전용 (Android 10+, API 29) | - |
|  | 언어 | Kotlin | 오픈소스 |
|  | 아키텍처 | MVVM (ViewModel + LiveData/StateFlow) | - |
|  | 네트워크 | Retrofit + OkHttp | 오픈소스 |
|  | 로컬 저장 | Room (SQLite) | 오픈소스 |
|  | BLE 통신 | Android BLE API (BLE 4.2+) | Android SDK 내장 |

## 2.2 개발 도구

프로젝트에서 사용하는 개발 도구 및 용도를 정의한다.

| 구분 | 도구 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE | IntelliJ IDEA | 백엔드 (Kotlin/Spring Boot) 개발, Android 앱 개발 | JetBrains 라이선스 |
| IDE | Visual Studio Code | 프론트엔드 (Vue 3) 개발, 웹 퍼블리싱 | 오픈소스 (무료) |
| DB 관리 | DBeaver / DataGrip | MariaDB 스키마 관리, 쿼리 작성 | DBeaver 무료 / DataGrip 라이선스 |
| API 테스트 | Swagger UI + Postman | REST API 테스트 및 문서화 | 무료 |
| 형상 관리 | Git + GitHub | 소스코드 버전 관리, 코드 리뷰 (PR) | GitHub Organization |
| CI/CD | GitHub Actions | 자동 빌드, 테스트, 배포 | GitHub 포함 |
| 디자인 | Figma | UI/UX 디자인, 프로토타이핑 | 팀 라이선스 |

# 3. 개발환경 구성 방법

## 3.1 개발 환경 vs 운영 환경

개발 환경(DEV)은 사내 서버에서 운영하며, 운영 환경(PROD)은 AWS 서울 리전(ap-northeast-2)에 구성한다. 각 환경별 구성은 아래와 같다.

| 구분 | 개발 환경 (DEV) | 운영 환경 (PROD) |
| --- | --- | --- |
| 인프라 | 사내 서버 | AWS 서울 리전 (ap-northeast-2) |
| API 서버 | 사내 서버 (직접 구동) | EC2 m6i.large (2vCPU, 8GB) |
| 프론트엔드 | 로컬 Vite Dev Server (HMR) | S3 + CloudFront (정적 호스팅) |
| 데이터베이스 | MariaDB (사내 서버) | RDS MariaDB db.m6i.large (2vCPU, 8GB, Single-AZ) |
| 로드밸런서 | - | ALB (Application Load Balancer, HTTPS) |
| 파일 저장소 | 로컬 파일 시스템 | S3 Standard 1TB (CAD/사진/문서) |
| DNS/CDN | - | Route 53 + CloudFront |
| 보안 | - | WAF + ACM (SSL/TLS) + Secrets Manager |
| 모니터링 | - | CloudWatch (메트릭/로그) |
| 배포 방식 | - | JAR 직접 배포 (Docker 미사용) |

환경 분리 원칙: DEV(사내 서버)에서 개발·단위 테스트를 수행하고, PROD(AWS)로의 배포는 GitHub Actions CI/CD 파이프라인을 통해서만 수행한다. 수동 배포는 원칙적으로 금지하며, 긴급 핫픽스의 경우에도 PR 머지 후 파이프라인을 통해 배포한다.

## 3.2 백엔드 서버 구성 방법

백엔드 API 서버는 Kotlin + Spring Boot 3 기반으로, Gradle(Kotlin DSL)을 사용하여 빌드한다. Spring Boot Initializr(start.spring.io)에서 프로젝트를 생성하고, 아래 의존성을 포함한다.

| 의존성 | 용도 |
| --- | --- |
| spring-boot-starter-web | Spring MVC (REST API) |
| spring-boot-starter-data-jpa | JPA/Hibernate ORM |
| spring-boot-starter-security | Spring Security (JWT 인증) |
| spring-boot-starter-validation | 요청 데이터 검증 |
| mariadb-java-client | MariaDB JDBC 드라이버 |
| flyway-core + flyway-mysql | DB 스키마 버전 관리 |
| springdoc-openapi-starter-webmvc-ui | Swagger UI API 문서 |
| jjwt (io.jsonwebtoken) | JWT 토큰 생성/검증 |

운영 환경 배포 시 JAR 파일을 직접 EC2 인스턴스에 배포하며, systemd 서비스로 등록하여 자동 시작/재시작을 관리한다.

## 3.3 프론트엔드 구성 방법

프론트엔드는 Vue 3 + Vite로 구성하며, npm create vue@latest 명령으로 프로젝트를 생성한다. TypeScript를 적용하고, Pinia(상태 관리)와 Vue Router 4(라우팅)를 기본 포함한다. 빌드 결과물(dist/)은 S3 버킷에 업로드되고 CloudFront를 통해 서빙된다.

## 3.4 안드로이드 앱 구성 방법

Android Studio에서 Kotlin 기반 프로젝트를 생성하며, 최소 SDK는 API 29(Android 10)로 설정한다. MVVM 아키텍처 패턴을 적용하고, Retrofit(REST API), Room(오프라인 SQLite), Android BLE API(레이저 측정기 연동)를 핵심 라이브러리로 사용한다.

## 3.5 데이터베이스 구성 방법

MariaDB 10.11+(LTS)을 사용하며, 개발 환경에서는 사내 서버에 직접 설치하고, 운영 환경에서는 AWS RDS MariaDB(db.m6i.large)를 사용한다. 스키마 변경은 Flyway 마이그레이션 파일(V{버전}__{설명}.sql)로 관리하며, 애플리케이션 시작 시 자동 적용된다.

# 4. CI/CD 파이프라인

GitHub Actions를 사용하여 빌드, 테스트, 배포를 자동화한다. PR 생성 시 자동 빌드/테스트가 실행되고, main 브랜치 머지 시 운영 환경 배포가 트리거된다.

| 파이프라인 | 빌드/배포 흐름 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 (Vue 3) | npm install → Vite build → S3 업로드 → CloudFront 캐시 무효화 |
| 백엔드 (Kotlin) | Gradle build → JAR 생성 → EC2 배포 (SCP/SSM) |
| 안드로이드 | Gradle build → APK/AAB 생성 → 내부 배포 (Firebase App Distribution 또는 직접) |

배포 트리거: main 브랜치에 PR 머지 시 자동 배포. 안드로이드 앱은 태그(tag) 생성 시 배포.

# 5. 형상관리 전략

## 5.1 형상관리 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 형상관리 도구 | Git + GitHub |
| 브랜치 전략 | GitHub Flow — main 브랜치 + feature 브랜치 운영 |
| 코드 리뷰 | PR(Pull Request) 기반 코드 리뷰 의무화, 1인 이상 승인 후 머지 |
| 태깅 전략 | 스프린트별 태그 (S0~S15), 릴리스 태그 (v1.0, v2.0) |
| 저장소 구성 | 웹 프론트엔드, 백엔드 API, 안드로이드 앱 — 모노레포 또는 멀티레포 (개발 착수 시 확정) |

## 5.2 브랜치 전략 (GitHub Flow)

GitHub Flow는 main 브랜치를 중심으로 feature 브랜치를 운영하는 단순하고 효과적인 전략이다. 모든 기능 개발은 feature 브랜치에서 수행하고, PR 리뷰 후 main에 머지한다.

| 브랜치 | 용도 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| main | 운영 배포 브랜치 | 항상 배포 가능한 상태 유지, 직접 커밋 금지 |
| feature/* | 기능 개발 브랜치 | main에서 분기, PR 리뷰 후 main에 머지 |
| hotfix/* | 긴급 수정 브랜치 | 운영 장애 발생 시 main에서 분기, 즉시 머지 및 배포 |

# 6. DB 스키마 버전 관리

데이터베이스 스키마 변경 이력을 코드로 관리하기 위해 Flyway를 도입한다. 스키마 변경 시 SQL 파일을 작성하여 Git에 커밋하고, 애플리케이션 배포 시 자동으로 적용된다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 관리 도구 | Flyway (오픈소스) |
| 마이그레이션 파일 | V{버전}__{설명}.sql 형식 (예: V1__create_bom_table.sql) |
| 실행 시점 | Spring Boot 애플리케이션 시작 시 자동 실행 (spring.flyway.enabled=true) |
| 이력 관리 | flyway_schema_history 테이블에 적용 이력 자동 기록 |
| 운영 원칙 | 적용 완료된 SQL 파일 수정 금지, 변경 시 새 버전 파일 추가 |

# 7. 현행 대비 기술 스택 변경 사항

현행 시스템(As-Is)과 개선 시스템(To-Be)의 기술 스택 비교를 통해 변경 범위를 명확히 한다.

| 구분 | 현행 시스템 (As-Is) | 개선 시스템 (To-Be) |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Vue.js (Options API) | Vue 3 (Composition API) |
| 백엔드 | Express.js (Node.js) | Kotlin + Spring Boot 3 (MVC + JPA) |
| 데이터베이스 | MariaDB | MariaDB (유지) |
| 모바일 | - | Android (Kotlin) — 현장실측 앱 신규 |
| CI/CD | - | GitHub Actions |
| 인프라 | - | AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront) |
| 형상관리 | - | Git + GitHub (GitHub Flow) |
| DB 스키마 관리 | - | Flyway |

주요 변경 포인트: 백엔드를 Node.js(Express)에서 Kotlin(Spring Boot 3)으로 전환하여 타입 안정성과 엔터프라이즈 생태계(JPA, Spring Security)를 확보한다. 프론트엔드는 Vue 3로 업그레이드하여 Composition API와 성능 개선을 적용한다. 데이터베이스(MariaDB)는 유지하여 마이그레이션 리스크를 최소화한다.